**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2022 годы»

п.Усть-Ордынский, 2018 год

Приложение к постановлению

Главы МО «Усть-Ордынское»

От\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды муниципального образовании «Усть-Ордынское»**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2022 годы» (далее – программа). |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское». |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское», граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; юридические лица, подрядные организации. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» Иркутской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  *- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;*  *- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;*  *- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);*  - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  *- площадь благоустроенных общественных территорий;*  *- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;*  *- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;*  - количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: 68587,4 тыс.рублей  2018 год- 16164,4 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 11315,08 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 4687,68тыс.руб  Местный бюджет –161,64 тыс.руб. |
| 2019 год- 13601,4 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию- 9520,98 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию- 3944,41 тыс.руб.  Местный бюджет –136,01 тыс.руб. |
| 2020 год- 18717,5 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию-13102,25 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию-5428,08 тыс.руб.  Местный бюджет –187,17 тыс.руб. |
| 2021 год-7957,8 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию-5570,46 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию-2307,76 тыс.руб.  Местный бюджет –79,58 тыс.руб. |
| 2022 год-12146,3 тыс.руб.  Федеральный бюджет по согласованию-8502,41 тыс.руб.  Областной бюджет по согласованию-3522,43тыс.руб.  Местный бюджет –121,46 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

**муниципального образования**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий.

Основные принципы формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» далее Программа:

*Общественное участие*. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются так же представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

*Системный подход*. Проведение инвентаризации объектов. Формирование графика благоустройства дворовых и общественных территорий.

*Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории*. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

*Личная ответственность*. За Программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

*Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству*. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

**Приоритетами муниципальной политики** в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

**3. Цели и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации**

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по повышению уровня благоустройства дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие направления:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Основными задачами муниципальной Программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице №5.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**4. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования «Усть-Ордынское» является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

*4.1. Общая характеристика*

4.1.1. Численность населения муниципального образования «Усть-Ордынское» по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 14570 человек.

*4.1.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства*

*Табл.№1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Данные до начала реализации муниципальной программы** |
| 1 | Количество полностью \*благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) | 4000 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (от общего количества и площади) дворовых территорий, (%) | 4,7 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями,(%) | 0,8 |
| 5 | Количество, благоустроенных общественных территорий (шт.) | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, (м2) | 0 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий% | 0 |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя,(м2) | 0 |
| 9 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.(чел.) | 72 |

*4.2*. С*одержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами*

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Поселок Усть-Ордынский является центром Эхирит-Булагатского района, расположенный в 65 километрах от областного центра – города Иркутск. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Благоустройством территории занимается администрация муниципального образования, муниципальное унитарное предприятие, сами жители.

В муниципальном жилищном фонде насчитывается

- индивидуальных (частных) домовладений - 5816;

- многоквартирных домов - 42, большинство из которых введено в эксплуатацию в 1961 - 1990 годах прошлого столетия.

Дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования недостаточно развиты объекты благоустройства дворов. Отсутствие скверов, недостаточное количество зон отдыха, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, других объектов благоустройства муниципального образования.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств бюджета муниципального образования, объекты благоустройства, такие как зоны отдыха, детские и спортивные площадки, объекты уличного освещения, транспортные и пешеходные коммуникации нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Анализ обеспеченности дворовых и общественных территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм (далее – МАФ), организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Кроме того, результаты обследований дворовых и общественных территорий показали, что в некоторых дворовых и общественных территориях отсутствует асфальтобетонное покрытие проездов, отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки.

Ключевые проблемы в сфере благоустройства муниципального образования:

- недостаточный уровень общего благоустройства территории муниципального образования;

- значительная доля населения муниципального образования с низкими доходами, доля безработного населения;

- высокий процент износа коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования.

С целью существенных изменений данной ситуации администрацией муниципального образования проводится постоянная работа по улучшению состояния в сфере благоустройства территорий муниципального образования.

В течение последних нескольких лет проводились точечные мероприятия по благоустройству территории, это ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Благоустройство дворовых и общественных муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни граждан.

**5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Программа включает следующие мероприятия:

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, рекомендуется обязательное трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение№ 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское». Объемы финансирования, мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Нормативная стоимость (единичные предварительные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении № 1.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении № 3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское». Объемы финансирования, мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Усть-Ордынское».

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

*Табл.№2*

**План мероприятий\***

согласно Приложению №2 к настоящей Программе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица, дом** | **Примечание** | **Предварительная стоимость (тыс.руб)** | **Фактическое исполнение** |

**2018 год\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ватутина д.60,62,64,66,68; ул.Ленина д.28-30 | Одним комплексом | 7181,2 |  |
| 2 | Микрорайон д.2,4 | Одним комплексом по минимальному перечню | 1448,2 |  |
| 3 | Ул.Каландаришвили от дома №48 до д.№54 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2174 кв.м.) | 5194,8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ул. Кирова д.58,56 | Одним комплексом | 2340,2 |  |

**2019 год \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ул. Ленина д.21,23 | Одним комплексом по минимальному перечню | 1342,2 |  |
| 6 | ул. Ленина д.36 | Минимальный перечень | 1538,9 |  |
| 7 | ул. Ленина 37,39,39а,41 | Одним комплексом по минимальному перечню | 4456,5 |  |
| 8 | ул.Ленина, в районе магазина «Шоколад» | Зона отдыха со спортивной зоной (ориент. S=2500) | 6263,8 |  |
|  | **2020 год\*** | |  |  |
| 9 | ул. Ленина 44,46,48,50 | Одним комплексом по минимальному перечню | 5124,6 |  |
| 10 | ул. Ербанова 28,30 | Одним комплексом по минимальному перечню | 4633,3 |  |
| 11 | ул. Ленина 8а | Минимальный перечень | 1849,0 |  |
| 12 | ул. Ленина 38 | Минимальный перечень | 780,0 |  |
| 13 | Ул.Балдынова от дома №7 до дома №15 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2520 кв.м.) | 6330,6 |  |
|  | **2021 год\*** | |  |  |
| 14 | ул. Ербанова 11,13а | Одним комплексом по минимальному перечню | 2141,4 |  |
| 15 | ул. Ватутина 70 | Минимальный перечень | 713,3 |  |
| 16 | ул. Балтахинова 17 | Минимальный перечень | 2484,7 |  |
| 17 | Пер. Коммунальный 22 | Минимальный перечень | 613,0 |  |
| 18 | ул.8 Марта 41 | Минимальный перечень | 2005,4 |  |
|  | **2022 год\*** | |  |  |
| 19 | ул. Ербанова 2 | Минимальный перечень | 1365,5 |  |
| 20 | Микрорайон 12 | Минимальный перечень | 1170,1 |  |
| 21 | Микрорайон 6 | Минимальный перечень | 1170,1 |  |
| 22 | ул. Ленина 19 | Минимальный перечень | 1772,4 |  |
| 23 | ул. Ленина 33 | Минимальный перечень | 3312,1 |  |
| 24 | ул. Хангалова 61 | Минимальный перечень | 433,5 |  |
| 25 | ул. Д.Банзарова 63 | Минимальный перечень | 1602,1 |  |
| 26 | ул. Кирова 66 | Минимальный перечень | 289,8 |  |
| 27 | пер. Еловый 1,3 | Одним комплексом по минимальному перечню | 1030,7 |  |
| 28 | Всего | | 68587,4 |  |

\* Мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на   
2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования Программы составляет 68587,4 тыс. руб.

Таблица № 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы\*** |  | **Объем финансирования, тыс. руб.\*** | | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | |  | **В том числе по источникам:** | | | |
|  | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** |  | |  |  |  |  |  |
| **в том числе по годам:** | 68587,4 | |  | 685,87 | 19890,35 | 48011,18 | 0 |
| **2018 год** | 16164,4 | |  | 161,64 | 4687,68 | 11315,08 | 0 |
| **2019 год** | 13601,4 | |  | 136,01 | 3944,41 | 9520,98 | 0 |
| **2020 год** | 18717,5 | |  | 187,17 | 5428,08 | 13102,25 | 0 |
| **2021 год** | 7957,8 | |  | 79,58 | 2307,76 | 5570,46 | 0 |
| **2022 год** | 12146,3 | |  | 121,46 | 3522,43 | 8502,41 | 0 |

\*Объемы финансирования по мероприятиям и годам и фактическое исполнение программы\*\* подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования  на соответствующий финансовый год и плановый период.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице №4:

Таблица № 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов муниципального образования «Усть-Ордынское» в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации Программы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей: прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, создание современной доступной среды, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Усть-Ордынское» в целях анализа планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых и общественных территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых и общественных территорий, благоустройства дворовых и общественных территорий;

- рекомендуется обязательное привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

# Таблица №5

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2020 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 3725 | 5913 | 9353 | 11717 | 15605 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0,24 | 0,38 | 0,60 | 0,75 | 100 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0,009 | 0,025 | 0,034 | 0,050 | 0,079 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | (м2) | 2174 | 4674 | 7194 | 7194 | 7194 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,30 | 0,65 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 212 | 374 | 543 | 741 | 1156 |
| 9 | Количество благоустроенных общественных территорий. | (шт.) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

**9. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль и координация реализации муниципальной Программы осуществляется Общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации МО «Усть-Ордынское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mo-ustordynskoe.ru государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Глава

муниципального образования

«Усть-Ордынское» Бардаханов Евгений Трофимович

Приложение № 1  
к программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.\*

Нормативная стоимость (предварительные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ (затрат) | Единицы измерения | Нормативная стоимость (единичные расценки ориентировочно), тыс.рублей | Изображение | Примечание |
| 1 | **Ремонт дворовых проездов** |  |  |  |  |
| 1.1 | Асфальто-бетон 1 слой 5 см | 100м2 | 51,9 |  |  |
| 1.2 | Асфальто-бетон 2 слоя (6+5 см) | 100м2 | 100,6 |  |  |
| 1.3 | Планировка территории | 100м2 | 3,2 |  |  |
| 1.4 | Ремонт асфальта рециклером | 100м.трещин | 3,1 |  |  |
| 1.5 | Ремонт асфальта струйно-инъекционным методом | 100м | 5,9 |  |  |
| 1.6 | Устройств основания из щебня фракции 0-40мм,толщиной 150 мм | 100м2 | 37,7 |  |  |
| 1.7 | Установка бордюрного камня дорожного | 100 п.м. | 121,1 |  |  |
| 1.8 | Установка бордюрного камня тротуарного | 100 м.п. | 97,1 |  |  |
| 1.9 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия | 100 м2 | 95,7 |  |  |
| 2 | **Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов** |  |  |  |  |
| 2.1 | Уличные фонари «Стрит 55(d=300) | 1 опора | 31,5 |  |  |
| 2.2 | наземный фонарь уличный Sidney 83971-5066 | 1 опора | 28,0 |  |  |
| 2.3 | Наземный фонарь уличный Malaga А1086 РА-3 BG5066 | 1 опора | 17,0 |  |  |
| 2.4 | Наземный фонарь Lucide 11873/03/97 ARUBA | 1 опора | 24,0 |  |  |
| 2.5 | Уличный светильник (2,3м) MONACOA1497 PA-4 BK | 1опора | 23,5 |  |  |
| 2.6 |  | 1 опора |  |  |  |
| 3 | **Установка скамеек** |  |  |  |  |
| 3.1 | Скамейка «Ажур» | 1шт. | 19,8 |  | Ковка,дерево |
| 3.2 | Скамейка с бетонными ножками С-126 | 1шт. | 18,5 |  |  |
| 3.3 | Скамейка с металлическими ножками С-4 | 1шт. | 10,8 |  | Металл,дерево |
| 3.4 | Скамейка с металлическими ножками С-99 | 1шт. | 14,8 |  | Металл,дерево |
| 3.5 | Скамейка «Эконом» | 1шт. | 9,0 |  | Металл,дерево |
| 4 | **Установка урн** |  |  |  |  |
| 4.1 | Урна металлическая | 1 шт. | 6.0 |  |  |
| 4.2 | Урна из бетона | 1шт. | 3.6 |  |  |
| 4.3 | Ведро вставка для урны | 1шт. | 0,7 |  |  |
| Дополнительный перечень | | | | | |
| 1. | **Оборудование детских площадок** |  |  |  |  |
| 1.1 | Песочница (Массив дерева,фанера) |  | 2,75 |  | дерево |
| 1.2 | Песочница 6-ти гранная |  | 7,70 |  | дерево |
| 1.3 | Карусель( металл) |  | 27,5 |  | Труба металлическая, угол металлический, лист металлический, фанера влагостойкая |
| 1.4 | Качеля на жесткой сцепке(Металл) |  | 5,39 |  | Труба металлическая, пиломатериал |
| 1.5 | Качели-балансир,длина 2500 мм |  | 7,00 |  | Дерево, металл |
| 1.6 | Детский спортивный комплекс 0920(3660\*4400\*3800 мм.) |  | 96,8 |  | Дерево, металл |
| 1.7 | Детский игровой комплекс 5118 |  | 48.4 |  | Труба металлическая, лист металлический, фанера влагостойкая, пиломатериал |
| 2 | Оборудование спортивной площадки |  |  |  |  |
| 2.1 | Гимнастический комплекс 0702 |  | 40,60 |  |  |
| 2.2 | Уличный детский спортивный комплекс KampferSummerGames | 1шт | 34,9 |  | Дерево, металл |
| 3 | **Озеленение территорий** |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство газонов |  |  |  |  |
| 3.2 | Посадка деревьев | 10шт. | 68,7 |  |  |
| 3.4 | Посадка кустарников | 10 шт. | 17,6 |  |  |
| 3.5 | Дерен пестролистный,в ассортименте insort 80-100 | 1 шт. | 0,6 |  |  |
| 3.6 | Лапчатка кустарниковая 10-60 | 1шт. | 0,4 |  |  |
| 3.7 | Спирея Вангутта,серая 40-60 | 1шт. | 0,6 |  |  |
| 3.8 | Спирея японская 30-40 | 1 шт. | 0,4 |  |  |
| 3.9 | Сирень обыкновенная 40-80 | 1 шт. | 0,5 |  |  |
| 4. | **Обустройство площадок для отдыха** |  |  |  |  |
| 4.1 | Зона отдыха 2 | 1шт. | 30,5 |  | Дерево, бетон |
| 4.2 | Беседка | 1шт. | 120,0 |  | Сотовый поликарбонат, трубапрофильная, бетон, плитка |
| 5 | **Обустройство ограждений** |  |  |  |  |
| 5.1 | Ограждение металлическое решетчатое высотой 0,5м. | 100мп | 168,9 |  | металл |

\*Образцы и цены подлежат актуализации

Приложение № 2

к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | согласно минимальному перечню  (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 8 марта, д. 41 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 2 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, д. 17 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 3 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 60 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 4 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 62 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 5 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 64 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 6 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 66 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 7 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 68 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 8 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, д. 70 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 9 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Доржи Банзарова, д. 63 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 10 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ербанова, д. 2 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 11 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 11 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 12 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 13А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 13 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 28 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 14 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ербанова, 30 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 15 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 58 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 16 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 58 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 17 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Кирова, д. 66 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 18 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 38 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 19 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 8А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 20 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 19 | освещение, установка скамеек, урн, |
| 21 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 21 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 22 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 23 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 23 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 28 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 24 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 30 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 25 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 33 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 26 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 36 | освещение, установка скамеек, урн, ремонт асфальтового покрытия |
| 27 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 37 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 28 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 39А | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 29 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 39 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 30 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 41 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 31 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 44 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 32 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 46 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 33 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 48 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 34 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Ленина, д. 50 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 35 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 2 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 36 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 4 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 37 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 6 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 38 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Микрорайон, 12 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 39 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Еловый, 1 | установка скамеек и урн |
| 40 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Еловый, 3 | установка скамеек и урн |
| 41 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, пер. Коммунальный, 22 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |
| 42 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. УстьОрдынский, ул. Хангалова, 61 | освещение, установка скамеек, урн, асфальтирование проездов |

\*Виды работ согласно минимальному перечню (указать виды работ) подлежат актуализации

Приложение №3

# «Формирование современной городской среды

# муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории муниципального образования «Усть-Ордынское», а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией муниципального образования «Усть-Ордынское», а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Ордынское», на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.4. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть-Ордынское».

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды муниципального образования «Усть-Ордынское» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | Балдынова | От дома №7 до дома №15 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2520 кв.м.) |
| 2 | Каландаришвили | От дома №48 до д.№54 | Зона отдыха с детской игровой зоной (ориент.S=2174 кв.м.) |
| 3 | Ленина | В районе магазина «Шоколад» | зона отдыха со спортивной зоной (ориент. S=2500) |

\* Мероприятия Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.